PROJETO Ragnarok Online Clone no Roblox Plano de Desenvolvimento MVP — Metodologia Cascata

| Plataforma | Roblox Studio + Luau |
| --- | --- |
| Metodologia | Cascata (Waterfall) |
| Escopo | MVP — Mecânicas Core do RO |
| Equipe | 2 pessoas (pai e filho) |

# 1. Visão Geral e Premissas

Este documento define o plano de desenvolvimento em cascata para o MVP de um jogo no Roblox inspirado nas mecânicas de Ragnarok Online (RO). O objetivo não é replicar lore ou assets originais, mas reproduzir a estrutura de gameplay que torna RO funcionalmente distinto: sistema de atributos com fórmulas, classes com árvores de skills, grind de mobs com drops probabilísticos, party com dependência entre classes e um embrião de economia player-driven.

A metodologia cascata é adequada aqui porque o projeto é conduzido por uma dupla (pai e filho) aprendendo desenvolvimento de games — o sequenciamento rígido evita dispersão entre sistemas e garante que cada camada seja validada antes da próxima ser construída.

## 1.1 Princípios do Plano

- Cada fase tem um critério de saída claro. Não se avança sem validação.

- Multiplayer sempre: todo sistema é testado com 2+ jogadores simultâneos antes de ser concluído.

- Dados separados de lógica: tabelas de configuração (classes, mobs, drops) ficam em ModuleScripts independentes do código de gameplay.

- Server-authoritative: o Client nunca decide o resultado de ações — apenas solicita ao Server.

- Lore e assets são elaborados em paralelo à fundação técnica, sem bloquear o desenvolvimento.

Sobre o uso do IDE agêntico + MCP O fluxo recomendado é: (1) você define a mechanic em linguagem natural com referência ao RO, (2) o LLM gera o ModuleScript correspondente, (3) o MCP injeta no Studio na hierarquia correta, (4) você testa em multiplayer e descreve o que está errado. Nunca aceite código gerado sem verificar se respeita a separação Server/Client.

FASE 0 — CONCEPÇÃO E PLANEJAMENTO Documentação antes de qualquer código

A fase 0 é inteiramente documental. O código só começa na Fase 1. Aqui se definem as regras que todos os sistemas vão obedecer — mudar fórmulas depois de sistemas construídos em cima delas é custoso.

## 0.A — Game Design Document (GDD)

| # | Atividade | Descrição / Entregável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Visão do Jogo | Definir em 1 parágrafo o que o jogo é, para quem é e o que o diferencia. Referência: 'MMORPG no Roblox com progressão de classes, grind de mobs e economia player-driven, inspirado em RO.' | Documento de 1 página aprovado pela dupla |
| 0.2 | Definição das Classes MVP | Escolher 2 classes iniciais (ex.: Guerreiro e Mago). Documentar: atributos principais, papel em party (tank/damage/support), estilo de combate esperado. | Ficha de 2 classes preenchida |
| 0.3 | Sistema de Atributos | Definir os 6 atributos base (STR, AGI, VIT, INT, DEX, LUK). Documentar as fórmulas de: dano físico, dano mágico, defesa, hit rate, flee rate, velocidade de cast. Adaptar do RO conforme necessário. | Planilha de fórmulas validada com cálculo manual de 3 exemplos |
| 0.4 | Árvore de Skills MVP | Definir 3 a 5 skills por classe. Para cada skill: custo de SP, cooldown, tipo (dano/buff/debuff/cura), fórmula de efeito. | Tabela de skills das 2 classes preenchida |
| 0.5 | Catálogo de Mobs MVP | Definir 5 a 7 mobs. Para cada mob: nível recomendado, HP, ataque, defesa, aggro range, padrão de movimento, tabela de drops com probabilidades. | Ficha de 5-7 mobs preenchida |
| 0.6 | Sistema de Progressão | Definir: curva de XP por nível (níveis 1-30 para MVP), stat points ganhos por nível, regras de party XP sharing e penalidade por diferença de nível. | Tabela de XP e crescimento por nível 1-30 |
| 0.7 | Sistema de Inventário e Equipamentos | Definir slots de equipamento (arma, armadura, capacete, etc.), sistema de peso, tipos de itens do MVP (consumíveis, equipamentos), fórmula de modificação de stats por item. | Listagem de slots e tipos de item |
| 0.8 | Economia Básica | Definir Zeny como moeda, preços de NPC shop, itens que os mobs dropam com valor de mercado estimado. | Tabela de preços base do NPC shop |

## 0.B — Lore e Identidade do Jogo

A lore não precisa ser extensa no MVP, mas precisa existir antes do desenvolvimento de assets para orientar nomenclaturas, visual e tom. Ela é desenvolvida em paralelo com o GDD técnico.

| # | Atividade | Descrição / Entregável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | Definição do Mundo | Criar o nome do mundo/continente, o contexto histórico em 3 a 5 parágrafos. Definir o conflito central que motiva os personagens a lutar e crescer. | Documento de lore de mundo (1-2 páginas) |
| 0.10 | Identidade das Classes | Para cada classe MVP, escrever: origem no lore do mundo, motivação, vínculo com a facção ou ameaça central. Não precisa ser extenso — 1 parágrafo por classe. | Fichas de identidade das 2 classes |
| 0.11 | Bestário MVP | Para cada mob do catálogo, escrever: o que é, de onde vem no lore, por que está no mundo do jogador. Define o tom visual esperado (útil para assets no Roblox). | Bestário com 5-7 entradas |
| 0.12 | Nomenclatura | Definir nomes para: o mundo, as regiões dos 2-3 mapas MVP, as moedas, as classes e suas evoluções futuras planejadas. Manter consistência de tom (fantasia medieval, fantasia oriental, etc.). | Glossário de nomes aprovado |
| 0.13 | Guia Visual de Tom | Definir paleta de cores principal, referências visuais de personagens e cenários, estilo de UI (clean/ornamentado), e tom da trilha sonora esperada. | Moodboard ou documento de referências visuais |

Critério de Saída da Fase 0 GDD completo com fórmulas validadas manualmente + documento de lore com mundo, classes e bestário + glossário de nomes. Nenhum código iniciado antes disso.

FASE 1 — FUNDAÇÃO TÉCNICA Ambiente e arquitetura antes de qualquer feature

A Fase 1 estabelece a espinha dorsal técnica. Nenhuma feature de gameplay é implementada aqui — apenas a infraestrutura que vai suportar tudo. É tentador pular esta fase, mas fazê-lo significa reescrever partes do projeto mais tarde.

| # | Atividade | Descrição / Entregável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Estrutura de Pastas no Studio | Criar a hierarquia canônica: ServerScriptService (Scripts de servidor), StarterPlayerScripts (LocalScripts de cliente), ReplicatedStorage (ModuleScripts compartilhados), ServerStorage (dados privados do servidor). | Hierarquia criada e documentada com comentários |
| 1.2 | ModuleScript de Configuração Central | Criar o arquivo Config.lua em ReplicatedStorage contendo: tabela de atributos por classe, fórmulas de combate, tabela de mobs, tabela de drops, tabela de XP por nível, constantes do jogo. | Config.lua populado com dados do GDD |
| 1.3 | Sistema de DataStore | Implementar save/load de dados do jogador via DataStore2 ou DataStoreService nativo. Dados a persistir: nível, XP, atributos, classe, inventário, Zeny. | Jogador entra, dados carregam; jogador sai, dados salvam. Validado em 2 contas. |
| 1.4 | Framework de Eventos | Mapear e criar todos os RemoteEvents e RemoteFunctions necessários para o MVP: CombatEvent, SkillEvent, DropPickup, TradeRequest, PartyInvite, LevelUp. Documentar quem dispara e quem escuta cada um. | Documento de mapa de eventos + objetos criados no Studio |
| 1.5 | Sistema de Log de Desenvolvimento | Criar um módulo de logging server-side para facilitar debug durante o desenvolvimento. Níveis: INFO, WARN, ERROR. | Módulo funcional, testado com print de evento de teste |
| 1.6 | Teste de Ambiente Multiplayer | Criar sessão de teste com 2 jogadores simultâneos. Validar que DataStore funciona independentemente por jogador e que RemoteEvents chegam ao destinatário correto. | 2 jogadores em sessão simultânea sem erros de console |

Critério de Saída da Fase 1 2 jogadores entram no jogo, dados são carregados e salvos corretamente para cada um, sem erros no console. A estrutura de pastas e o mapa de eventos estão documentados.

FASE 2 — PERSONAGEM E COMBATE BASE Loop mínimo de combate jogável

A Fase 2 entrega o primeiro loop jogável: criar personagem, atacar um mob, ganhar XP, subir de nível. É o núcleo do jogo — se isso não for divertido, nada mais importa.

## 2.A — Sistema de Personagem

| # | Atividade | Descrição / Entregável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Seleção de Classe Inicial | Implementar tela de seleção de classe ao primeiro login. Classe escolhida é salva no DataStore e carrega os atributos base correspondentes do Config.lua. | Novo jogador escolhe classe; atributos base são carregados corretamente |
| 2.2 | Atributos e Fórmulas | Implementar no Server o ModuleScript de cálculo de stats derivados (HP máximo, SP máximo, dano, defesa, hit, flee) a partir dos atributos base e fórmulas do GDD. | Guerreiro e Mago com stats corretos conforme planilha do GDD |
| 2.3 | Stat Points por Nível | Implementar distribuição manual de stat points ao subir de nível. UI no Client envia escolha; Server valida e aplica. | Jogador sobe de nível, distribui pontos, stats recalculam corretamente |
| 2.4 | HP e SP como Recursos | Implementar HP e SP com regeneração passiva ao longo do tempo. Valores sincronizados Server → Client para exibição na UI. | Barras de HP e SP visíveis e atualizadas em tempo real |

## 2.B — Sistema de Combate

| # | Atividade | Descrição / Entregável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Auto-attack | Implementar ataque automático baseado em range e cooldown. Servidor calcula dano usando fórmulas do GDD (inclui hit/flee roll). Cliente anima o ataque. | Jogador clica em mob, auto-attack funciona com fórmula correta de dano |
| 2.6 | Mob — Máquina de Estados | Implementar IA básica de mob com estados: Idle (parado), Aggroed (perseguindo), Attacking (atacando), Returning (voltando à posição original). Usar PathfindingService para movimento. | Mob reage ao jogador entrando em range, persegue, ataca e volta se jogador fugir |
| 2.7 | Morte e Respawn do Mob | Implementar morte do mob com delay de respawn configurável por tipo de mob. Mob morto não é alvo e não aplica dano. | Mob morre, desaparece, reaparece no tempo correto |
| 2.8 | Distribuição de XP | Implementar cálculo e distribuição de XP ao matar mob. XP concedido ao jogador que aplicou o último golpe (regra MVP — party vem depois). | Matar mob concede XP correto conforme tabela do GDD |
| 2.9 | Level Up | Implementar lógica de level up: XP atinge limiar → nível sobe → stat points concedidos → HP/SP restaurados → evento notifica Client. | Level up ocorre no nível correto, com notificação visual no Client |
| 2.10 | Morte do Jogador | Implementar morte do jogador: perde % de XP base (configurável), respawn em ponto fixo, HP restaurado. | Jogador morre, perde XP correto, respawna no ponto definido |

Critério de Saída da Fase 2 Dois jogadores jogando simultaneamente conseguem criar personagens de classes diferentes, combater mobs, subir de nível e sentir diferença entre as classes no combate. Sem crashes em sessão de 30 minutos.

FASE 3 — SKILLS E PROGRESSÃO Identidade de classe e profundidade de build

A Fase 3 adiciona a camada que diferencia as classes além dos atributos: o sistema de skills. É aqui que o jogador começa a sentir que tem um personagem com identidade.

## 3.A — Sistema de Skills

| # | Atividade | Descrição / Entregável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Framework de Skills | Criar ModuleScript central de skills: cada skill é uma tabela com custo de SP, cooldown, tipo, fórmula de efeito. Servidor executa; Client anima. | Framework funcional com 1 skill de teste disparando corretamente |
| 3.2 | Skills da Classe 1 (Guerreiro) | Implementar 3-5 skills do Guerreiro conforme GDD: ex. Bash (dano aumentado), Provoke (aggro forçado de mob), Endure (redução temporária de dano recebido). | Todas as skills do Guerreiro funcionais e testadas |
| 3.3 | Skills da Classe 2 (Mago) | Implementar 3-5 skills do Mago conforme GDD: ex. Fireball (dano mágico em área), Ice Wall (obstáculo físico), Energy Coat (escudo de SP). | Todas as skills do Mago funcionais e testadas |
| 3.4 | Cooldown e SP como Limitante | Garantir que cooldowns são server-side (não apenas visual) e que o SP é verificado antes da skill ser executada. | Tentar usar skill sem SP ou em cooldown resulta em recusa com feedback visual |
| 3.5 | UI de Skills | Implementar hotbar de skills no Client com indicadores de cooldown e SP disponível. | Hotbar funcional, cooldown visível, SP atualizado em tempo real |

## 3.B — Equipamentos

| # | Atividade | Descrição / Entregável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Sistema de Inventário | Implementar inventário com slots limitados por peso. Itens adicionados/removidos via Server. UI de inventário no Client. | Jogador coleta item, aparece no inventário, peso atualiza |
| 3.7 | Equipamento de Itens | Implementar slots de equipamento (arma, armadura, capacete). Equipar item modifica stats derivados via recálculo no Server. | Equipar espada aumenta dano; remover espada reduz dano. Verificado com fórmula. |
| 3.8 | Restrições de Classe | Implementar restrição de equipamento por classe (ex.: Mago não pode equipar espadas pesadas). | Tentar equipar item de classe errada resulta em recusa com mensagem |

Critério de Saída da Fase 3 Guerreiro e Mago jogando juntos têm estilos de combate claramente diferentes. Skills funcionam com custo de SP e cooldown validados no servidor. Equipamentos modificam stats corretamente.

FASE 4 — MUNDO E ECONOMIA Razão para explorar e acumular

A Fase 4 cria o contexto do jogo: mapas com mobs distribuídos por dificuldade, drops que têm valor, e um sistema de troca que começa a criar economia entre jogadores.

## 4.A — Mapas e Drops

| # | Atividade | Descrição / Entregável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Mapa 1 — Zona Inicial | Construir o primeiro mapa com mobs de nível 1-10. Configurar spawn points, densidade de mobs e limites de área. Visual alinhado com o guia de tom da lore. | Mapa jogável com mobs respawnando corretamente na densidade definida |
| 4.2 | Mapa 2 — Zona Intermediária | Construir o segundo mapa com mobs de nível 10-20. Transição de mapa via portal ou zona de passagem. | Dois mapas conectados, transição funcional |
| 4.3 | Mapa 3 — Zona Avançada | Construir o terceiro mapa com mobs de nível 20-30, incluindo um mob MVP (boss com respawn longo e drops especiais). | Três mapas conectados, boss respawnando no timer correto |
| 4.4 | Sistema de Drops | Implementar drop probabilístico ao matar mob: rolar chance para cada item da tabela de drops do Config.lua. Item dropado spawna no mundo como objeto coletável. | Drops ocorrem com frequência aproximada à probabilidade configurada (testado em 50+ kills) |
| 4.5 | Coleta de Drops | Implementar coleta de item do chão via interação do jogador. Item vai para inventário se houver espaço e peso disponível. | Jogador coleta item do chão, inventário atualiza, item desaparece do mundo |

## 4.B — Economia

| # | Atividade | Descrição / Entregável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | NPC Shop — Compra | Implementar NPC de loja. Jogador compra itens gastando Zeny. Estoque da loja é fixo e infinito (MVP). | Jogador compra item do NPC, Zeny deduzido, item no inventário |
| 4.7 | NPC Shop — Venda | Jogador pode vender itens do inventário ao NPC por valor base definido no Config.lua. | Jogador vende item, Zeny creditado, item removido do inventário |
| 4.8 | Trade Direto entre Jogadores | Implementar tela de trade: jogador A propõe itens + Zeny, jogador B aceita ou recusa. Transação executada no Server atomicamente. | Dois jogadores trocam itens sem duplicação ou perda. Testado com 10 trades. |
| 4.9 | Zeny persistido | Garantir que o saldo de Zeny é salvo no DataStore e recarregado ao login. | Jogador sai com X Zeny, volta com X Zeny. |

Critério de Saída da Fase 4 Dois mapas ou mais acessíveis, drops funcionando com probabilidade correta, trade entre jogadores sem bugs de duplicação, NPC shop operacional. Testado em sessão de 1 hora com 2 jogadores.

FASE 5 — CAMADA SOCIAL Razão para jogar com outros

A Fase 5 é a que transforma um jogo solo num MMORPG. Party e dependência entre classes são o núcleo emocional do RO — é aqui que a experiência se diferencia.

## 5.A — Sistema de Party

| # | Atividade | Descrição / Entregável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Criar e Entrar em Party | Implementar convite de party: jogador A convida B, B aceita, ambos entram no mesmo grupo. Máximo de 4 jogadores (MVP). | Party criada e exibida na UI de todos os membros |
| 5.2 | XP Sharing em Party | Implementar distribuição de XP entre membros da party no mesmo mapa. Aplicar penalidade proporcional à diferença de nível conforme regra do GDD. | XP distribuído corretamente entre membros. Penalidade de nível validada com 3 casos do GDD. |
| 5.3 | Visualização de HP/SP dos Aliados | Exibir barras de HP e SP dos membros da party na UI do Client. | Barras visíveis e atualizadas em tempo real para todos os membros |
| 5.4 | Skills de Party (Cura/Buff) | Garantir que skills de cura e buff funcionam em aliados da party. Servidor valida que o alvo é membro da mesma party antes de aplicar o efeito. | Mago cura Guerreiro da party; skill não funciona em jogadores fora da party |
| 5.5 | Sair da Party | Implementar saída voluntária e expulsão pelo líder. XP sharing cessa imediatamente. | Saída de party refletida em todos os membros sem erros |

## 5.B — Chat

| # | Atividade | Descrição / Entregável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Canal de Chat Geral | Implementar chat geral visível por todos os jogadores no servidor. | Mensagens enviadas e recebidas em tempo real por todos os jogadores |
| 5.7 | Canal de Chat de Party | Implementar canal de party visível apenas pelos membros do grupo. | Mensagem no canal de party não visível para jogadores fora da party |
| 5.8 | Moderação Básica | Implementar filtro de chat usando o TextService nativo do Roblox (obrigatório pela política da plataforma). | Palavrões e termos bloqueados são filtrados pelo TextService |

Critério de Saída da Fase 5 Guerreiro e Mago em party juntos têm desempenho claramente melhor do que solo. XP sharing funciona. Chat de party funciona. Sessão de 1 hora sem crashes ou bugs de sincronização.

FASE 6 — POLISH E LANÇAMENTO DO MVP Estabilidade, UX e publicação

A Fase 6 não adiciona novas mecânicas — polido o que existe para que o jogo seja jogável por pessoas além dos desenvolvedores. É a fase mais subestimada e frequentemente negligenciada.

| # | Atividade | Descrição / Entregável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Auditoria de DataStore | Revisar todos os pontos de save/load. Implementar retry em falhas de DataStore. Testar perda de conexão durante save. | Nenhuma perda de dados em 20 sessões de teste com desconexão forçada |
| 6.2 | Tratamento de Erros | Implementar pcall em todas as chamadas críticas do Server. Erros logados e não expostos ao Client. | Nenhum erro não tratado visível no console após 2 horas de jogo |
| 6.3 | Balanceamento Inicial | Ajustar fórmulas de dano, XP e drops com base em sessões de teste. Documentar cada ajuste no GDD. | Curva de progressão do nível 1 ao 10 jogável em sessão de 1-2 horas |
| 6.4 | UI e UX Revisão | Revisar toda a UI: tipografia legível, ícones claros, feedback visual em todas as ações (hit, miss, level up, drop, trade). | Novo jogador entende o loop básico sem instruções em menos de 10 minutos |
| 6.5 | Tutorial Mínimo | Implementar tooltip ou sequência de onboarding cobrindo: como atacar, como usar skill, como coletar drop, como criar party. | Primeiro acesso guiado sem confusão nas ações básicas |
| 6.6 | Teste de Carga | Simular 5-10 jogadores simultâneos. Monitorar performance do servidor (script activity no Studio). | Servidor estável com 5 jogadores simultâneos por 30 minutos |
| 6.7 | Revisão de Política do Roblox | Verificar conformidade com Community Standards e ToS: filtro de chat, sem vantagens pay-to-win no MVP, assets sem IP de terceiros. | Checklist de conformidade preenchido e aprovado |
| 6.8 | Publicação | Configurar o jogo como público no Roblox. Definir descrição, ícone e miniaturas alinhados com a identidade de lore. | Jogo publicado e acessível por link. Primeiros 3 jogadores externos testam sem instrução. |

Critério de Saída da Fase 6 — MVP Concluído Jogo publicado e jogável por 5+ jogadores simultâneos sem crashes. Loop de progressão do nível 1 ao 20 funcional. Economia básica operacional. DataStore sem perda de dados documentada.

# 7. Resumo das Fases e Dependências

A cascata sequencial abaixo representa as dependências entre fases. Nenhuma fase pode ser iniciada sem o critério de saída da anterior estar cumprido.

| # | Atividade | Descrição / Entregável | Critério de Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Concepção e Planejamento | GDD completo + Lore + Glossário | Sem código iniciado antes disso |
| Fase 1 | Fundação Técnica | DataStore + Eventos + Estrutura de pastas | Fase 0 concluída |
| Fase 2 | Personagem e Combate Base | Loop mínimo: personagem → mob → XP → nível | Fase 1 concluída |
| Fase 3 | Skills e Progressão | Skills por classe + Equipamentos | Fase 2 concluída e testada em multiplayer |
| Fase 4 | Mundo e Economia | Mapas + Drops + NPC shop + Trade | Fase 3 concluída |
| Fase 5 | Camada Social | Party + XP sharing + Chat | Fase 4 concluída |
| Fase 6 | Polish e Lançamento | Balanceamento + UX + Publicação | Fase 5 concluída |

## Features Adiadas Conscientemente (Pós-MVP)

- War of Emperium / PvP — requer balanceamento maduro

- Sistema de Guild — adiciona complexidade sem validar o loop core

- Crafting — não está no loop central do RO que queremos replicar primeiro

- Pets e Mounts — cosmético; não altera mecânicas core

- Segunda evolução de classe (ex.: Knight → Lord Knight) — expansão natural após MVP

- Cash shop — só após retenção provada e modelo de monetização definido

- Múltiplos servidores / instâncias — infraestrutura avançada do Roblox

Nota sobre o uso do IDE agêntico ao longo do projeto O LLM é mais útil nas Fases 1 a 4, onde a lógica é bem definida pelo GDD. Na Fase 5 (social) e Fase 6 (polish), o julgamento humano sobre 'o que é divertido' e 'o que parece certo' é insubstituível. Nunca aceite código gerado sem verificar: (a) está no Script ou LocalScript correto? (b) valida no Server antes de executar? (c) testa com 2 jogadores e não apenas 1?